杨办发〔2017〕11号

中共杨凌示范区工委办公室

杨凌示范区管委会办公室

关于2017年党工委管委会领导包抓

重点建设项目的通知

杨陵区委、区政府，党工委和管委会各工作部门、各直属机构：

为扎实推进重点项目建设，实现追赶超越，确保年度目标任务顺利完成，经党工委、管委会研究，决定对2017年重点建设项目实行领导包抓。现就有关事项通知如下：

一、提高认识，全力推进。重点项目建设是经济工作的重要抓手，是推动经济发展的重要载体。包抓领导和责任部门要深刻认识重点项目建设的重要意义，牢固树立“发展是第一要务，抓项目就是抓发展”的理念，统筹安排，强化落实，以扎实的作风、有力的措施、优质的服务，全力推进重点项目顺利建设。

二、加强领导，明确责任。全面实行“一个项目、一名领导、一套班子、一套推进办法、一抓到底”的工作机制。包抓领导要对自己所包抓的项目经常过问，每月至少深入现场一次，了解项目进度、建设质量、资金筹措和环境保障等情况，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题；每季度至少向党工委、管委会主要领导汇报一次包抓情况。各责任部门要制定详细的月度建设计划和推进措施，明确时限要求，切实加以推进。

三、强化督查，推动落实。示范区发改局要坚持每月对重点建设项目进展情况进行汇总。示范区考核办要会同督查室、发改局等部门，每季度对重点建设项目进展情况进行专项督查和考核，确保年度建设任务圆满完成。

附件：2017年党工委管委会领导包抓重点建设项目安排表

中共杨凌示范区工委办公室    杨凌示范区管委会办公室

2017年3月3日

附件

2017年党工委管委会领导包抓重点建设项目安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2016年底累计完成投资 | 2017年计划 |  | 包抓 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度投资 | 建设内容与进度 计划 |  |
| 1 | 农民发展学院建设项目 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学、科技局 | 建设干部培训中心，包括学习、住宿、餐饮三大功能区，总建筑面积3.8万平方米 | 2016-2020 | 24000 | 1000 | 7300 | 主体建设 | 郭社荣 |
| 2 | 自贸大厦建设项目 | 城投公司、自贸办 | 城投公司、自贸办 | 占地40亩，建设自贸大厦，用于综合服务大厅、企业入驻、金融和国际贸易开展等，建筑面积约8万平方米 | 2017-2019 | 56000 |  | 15000 | 主体建设 |  |
| 3 | LNG扩能项目 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地50亩，建设5万立方米全包容储罐、600万立方米气化装置一套、压缩机厂房、配电室、控制室等公用配套设施 | 2016-2018 | 30000 | 1000 | 15000 | 主体建设 |  |
| 4 | 西北农林科技大学开放式校园水系景观 | 西北农林科技大学、住建局 | 西北农林科技大学、住建局 | 通过实施水系连通、景观工程，建设南校区开放式校园 | 2017 | 6000 |  | 6000 | 建成 | 魏建锋 |
| 5 | 杨凌自贸片区路网建设项目 | 住建局、自贸办 | 住建局、自贸办 | 实施滨河路（水运西路至民乐路1000×25米）、民乐路（河堤路至有邰路1240×30米）、有邰路（杨凌大道至民乐路580×30米）、邰国路（有邰路至永安路880×15米）、景观漫道（邰城路至新桥路1870×9米）、自贸东、西路（滨河路至有邰路1260×24米）、永安路（邰城路至杨凌大道2910×15米）等市政道路及其管网工程 | 2017-2018 | 28018 |  | 17300 | 开工建设 | 魏建锋 |
| 6 | 年产5000台大型轮式拖拉机项目 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 招商和投资服务局、农业局 | 占地200亩，建设主体车间、机械加工车间、研发大楼、职工餐厅和实验室等，总建筑面积4.36万平方米 | 2016-2017 | 50000 | 40000 | 10000 | 建成 |  |
| 7 | 杨凌文化综合体项目 | 总工会、文广新局、住建局 | 城投公司 | 建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及地下车库等辅助设施，总建筑面积4.56万平方米 | 2016-2018 | 35000 | 1500 | 20000 | 主体建设 | 郭建树 |
| 8 | 党校建设项目 | 党校 | 党校 | 建设干部培训基地及其附属设施，总建筑面积约2万平方米 | 2017-2018 | 6000 |  | 4000 | 主体建设 |  |
| 9 | 杨凌大道渭河大桥建设项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程 | 2016-2018 | 43000 | 500 | 13000 | 引线道路开工建设，桥梁桩基础施工 |  |
| 10 | 保税仓库建设项目 | 经贸和 安监局 | 经贸和安监局、自贸办 | 建设保税仓库及其配套设施，总建筑面积6000平方米 | 2017 | 5000 |  | 5000 | 建成 | 刘庆 |
| 11 | 步长医药工业园 | 陕西步长 集团 | 招商和投资服务局 | 占地300亩，建设医药原料、制剂生产基地 | 2015-2017 | 100000 | 80000 | 20000 | 化药土建完工，设备采购安装 |  |
| 12 | 杨凌医药生产基地建设项目 | 陕西东科制药有限责任公司 | 经贸和安监局、招商和投资服务局 | 占地300亩，建设车间、库房及其配套设施，总建筑面积10万平方米 | 2016-2018 | 58000 | 1000 | 32000 | 主体建设 |  |
| 13 | 地下综合管廊建设项目 | 住建局 | 住建局、城投公司 | 建设农科路、北干渠路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、高研路、孟杨路综合管廊及控制中心，总长度32.018千米 | 2016-2019 | 221900 | 5000 | 20000 | 北干渠路、永安路、农科路、高研路段及控制中心施工 | 王宝平 |
| 14 | 涉农跨境电商产业园建设项目 | 经贸和 安监局 | 经贸和 安监局 | 建设涉农跨境电商产业园及其配套设施，总建筑面积2万平方米 | 2017-2018 | 8000 |  | 4000 | 开工建设 |  |
| 15 | 古邰国遗址公园项目 | 旅游局 | 旅游局 | 占地480亩，建设杨凌中国农业历史博物馆、古邰国遗址公园核心保护区、母子同辉广场、古邰国商业街以及公共服务区及其配套设施，总建筑面积8.7万平方米 | 2016-2018 | 22900 | 1000 | 8000 | 完成历史博物馆主体建设 |  |
| 16 | 杨陵职业农民创新创业园建设项目 | 杨陵 区政府 | 杨陵区政府 | 占地500余亩，建设管理服务中心、休闲观光区、设施种植区、配套设施建设、公共配套工程等 | 2017-2018 | 9467 |  | 8000 | 建成双拱双膜大棚100座，基础配套设施建设 | 刘天雄 |
| 17 | 现代农庄集群建设项目 | 杨陵 区政府 | 杨陵区政府 | 建设集观光、休闲、采摘为一体的农庄集群，新建3家现代农庄，升级建成5家现代农庄 | 2015-2017 | 28000 | 18000 | 10000 | 建成 |  |
| 18 | 陕西省现代果业高新技术产业园项目 | 陕西果业集团杨凌有限公司 | 杨陵区政府、农业局 | 占地1080亩，建设陕西果品采后分选研发基地，包括果品采后分选研发基地，果树培训学院，良种展示展销区及其它附属设施 | 2017-2018 | 50000 |  | 23000 | 主体建设 |  |
| 19 | 国际高端农产品及食品贸易中心建设项目 | 自贸办 | 自贸办 | 建设集国际高端生鲜食品、国际名酒及高端饮品、国际休闲食品和综合进口食品展示与销售于一体的大型特色贸易中心，建筑面积1.5万平方米 | 2017-2018 | 10000 |  | 3000 | 开工建设 | 陈亚平 |
| 20 | 杨凌（安哥拉）农业园区建设项目 | 自贸办 | 自贸办 | 成立陕西（安哥拉）农业发展基金，建设杨凌（安哥拉）国际农业园区 | 2017-2018 | 8000 |  | 3500 | 开工建设 |  |
| 21 | 高端住宅社区建设项目（农科.铭座） | 城投公司 | 城投公司 | 占地346亩，建设高端住宅社区及配套设施，总建筑面积28万平方米 | 2017-2019 | 135000 |  | 20000 | 主体施工 | 陈亚平 |
| 22 | 城市景观提升改造工程 | 市政局 | 市政局 | 对新桥路（五胡路-河堤路）进行景观提升改造；对城南路两侧非机动车道进行维修；对新区内的教稼园、会展广场、邰城广场等进行全面更新；对高速西出口进行绿化；在新区重要节点设置一批能代表杨凌农耕文化的城市雕塑；对主干道及主要节点进行亮化 | 2017 | 5950 |  | 5950 | 建成 | 贾鸿亮 |
| 23 | 智慧城市建设项目 | 科技信息中心、杨凌农业云服务有限公司 | 科技信息中心 | 建设中国杨凌农业云服务平台；实施示范区信息化服务平台提升改造；整合农业科技信息资源，提升信息化农业科技推广服务水平 | 2016-2017 | 6630 | 1000 | 5630 | 建成 |  |
| 24 | 渭河水面景观1#坝及河道疏浚项目 | 水务局 | 水务局 | 建设渭河水面景观1#坝（坝长450米，坝高3米，附属泵站和水池）；实施1#坝上下游长约600米河道疏浚及左岸长2197米、右岸长925米护滩工程等 | 2016-2017 | 20380 | 10000 | 10380 | 建成 |  |
| 25 | 四达机械制造建设项目 | 国营四达机械制造公司 | 招商和投资服务局 | 占地460亩，建设电子综合楼,发动机总装修理厂及其配套设施 | 2015-2017 | 49700 | 30000 | 19700 | 307、308、309车间建成，305车间土建施工，设备采购 | 张启东 |
| 26 | 嘉禾药业中药纳米和微生物项目（三期） | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地60亩，建设车间、库房及其配套设施等，建筑总面积3.95万平方米 | 2017-2018 | 25000 |  | 10000 | 车间、库房土建施工，设备订购 |  |
| 27 | 瑞邦生物建设项目 | 瑞邦（杨凌）生物科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地100亩，建设综合楼、生产车间、预留车间、原料库房、成品库房、动物房及相关配套设施等，建筑面积5.5万平方米 | 2017-2018 | 20000 |  | 16000 | 综合楼、生产车间、预留车间、原料库房、成品库房、动物房土建施工 |  |
| 28 | 陕西省杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 展览局 | 占地142亩，建设中央球场、综合服务楼、室内场地网球馆、室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道，地下停车位及配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米 | 2016-2018 | 24300 | 2000 | 10000 | 中央球场、综合服务楼、室内网球场主体建设 | 董立民 |
| 29 | 十里陵湾旅游开发项目 | 浙江万家控股有限公司 | 杨陵区政府 | 占地约1050亩，建设民俗文化展示区、生态农业区、农家客栈休闲区、绿色生态餐饮区、农耕体验区、特色农产品商业区、养生休闲娱乐区 | 2017-2020 | 80000 |  | 17000 | 开工建设 | 董立民 |
| 30 | 杨凌示范养老服务中心建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府、社会事业局 | 占地129亩，建设养老服务区及其配套设施，总建筑面积3.53万平方米 | 2017-2019 | 20000 |  | 11000 | 主体建设 |  |
| 31 | 综合展馆项目 | 展览局 | 展览局 | 建设展览馆、会议及附属用房，以及广场、室外展场和停车场等，总建筑面积13.1万平方米 | 2017-2020 | 100000 |  | 2000 | 开工建设 | 孙华 |
| 32 | 杨凌进境种质资源保护中心 | 农业园区公司、自贸办 | 农业园区公司、自贸办 | 占地60亩，建设检验检测中心、种质资源圃、种质资源信息库、保护试验场和展示应用中心等，总建筑面积1万平方米 | 2017-2018 | 10500 |  | 5000 | 完成检验检测中心及相关设施建设 |  |
| 33 | 渭惠渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施渭惠渠城区段景观改造工程及上游水质提升工程,杨凌渭惠公园及渭惠路（杨武界-高研路）绿化工程 | 2014-2018 | 30000 | 12500 | 10000 | 基本完成渭惠公园建设 |  |
| 34 | 农产品加工贸易园加速器建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设企业研发总部大楼、农产品质量安全中心、农产品协同创新中心、企业办公楼、会展中心、农产品展示大厅、标准厂房、配套仓库及配套设施 | 2015-2019 | 73000 | 9000 | 8000 | 实验楼、标准化厂房及配套道路施工 | 董胜利 |
| 35 | 杨凌示范区综合物流园项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地1500亩，建设仓储中心、商贸物流中心、商务办公区、商业配套服务区、道路及相关配套设施 | 2015-2020 | 144500 | 19000 | 15000 | 完成园区土地整理和配套路网建设 | 董胜利 |
| 36 | 110KV电力线路迁改项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 对工业园区两条110KV高压线路进行迁改 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 迁改完成 |  |
| 37 | 杨凌监狱建设项目 | 陕西省监狱管理局 | 司法局 | 占地496亩，建设监舍楼、教学楼、禁闭室、监门综合楼、劳动改造用房、干督办公楼、警察备勤楼、武警用房等，总建筑面积10万平方米 | 2015-2017 | 42000 | 21000 | 21000 | 建成 | 杨芳乾 |
| 38 | 七彩花洲旅游主题公园及培训基地建设项目 | 陕西七彩花洲旅游开发公司 | 杨陵区政府 | 占地2300亩，建设优质林果花卉区、休闲采摘区、特色养殖区、农产品加工区、高级休闲度假区；建设七彩花洲旅游主题公园培训基地 | 2016-2020 | 155000 | 1500 | 52000 | 主体建设 |  |
| 39 | 杨凌滨水景观带（植物园）建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地2000亩，沿渭河揉谷段（高研路至高产路，长约2公里）建设生态植物园，包括景观节点、人行步道、花海花田、亲水平台等 | 2017-2019 | 55000 |  | 17000 | 完成征地拆迁和花田环海及景观节点基础工作 |  |
| 40 | 公安系统基础配套设施建设项目 | 公安局、消防支队 | 公安局 | 建设公安系统基础配套设施，建设城南路消防站 | 2017 | 13012 |  | 13012 | 开工建设 | 吕海涛 |
| 41 | 五泉农科小镇开发建设项目 | 陕西和谐投资集团 | 杨陵区政府 | 实施农耕文化园二期提升、休闲与科技农业板块、文化旅游板块及城镇建设板块 | 2017-2018 | 30000 |  | 18000 | 开工建设 |  |
| 42 | 杨凌汇源百迈生物科技研究院建设项目 | 北京汇源集团 | 经贸和安监局 | 建设科研区、基因数据库、综合办公区，总建筑面积8000平方米，设备购置等 | 2017-2018 | 33000 |  | 3000 | 开工建设 |  |

中共杨凌示范区工委办公室                 2017年3月6日印发